알림 기능 v2 출시 및 웨비나 추진 보고

작성일: 2026. 6. 28.   |   작성자: 데이먼

## 1. 개요

알림 기능 v2 출시를 앞두고 10월 14일 팀 회의와 후속 논의 내용을 정리한 보고서예요. 베타 피드백에서 제기된 ‘알림 과다’ 문제를 묶어 보내기 방식으로 개선하고, 출시 전 푸시 서버 부하 테스트를 선결 과제로 두고 있어요. 동시에 마케팅과 함께 출시 연계 웨비나를 준비하며, 출시일은 11월 10일을 잠정 목표로 두고 부하 테스트 결과에 따라 확정할 예정이에요.

## 2. 상세

출시 일정

- 출시 목표일은 ‘11월 초~둘째 주’로 논의됐고, 지영님이 11월 10일을 제안함

- 11월 10일은 잠정으로 두고, 부하 테스트 결과를 본 뒤 금요일에 최종 결정 예정

- 최악의 경우 한 주 연기 가능성도 공유됨

제품 개선

- 베타 피드백: ‘알림이 너무 많다’는 의견 다수 → 알림 묶어 보내기 검토

- 푸시 서버 부하 테스트 미완료 (담당: 준호, 이번 주) — 출시 전 필수

- 디자인 시안 1차 (담당: 민지, ~금요일)

- QA 일정 및 담당 미정

- 가격 정책은 이번 범위에서 제외

웨비나

- 마케팅 제안으로 출시 연계 공동 진행, 시점은 11월 18일(출시 다음 주) 제안

- 구성: 실제 고객 사례 1~2개 발표 + 종료 후 Q&A 20분

- 신청자에게 베타 코드를 사전 제공해 참여율 제고

- 녹화본은 블로그·유튜브로 재활용

- 제목 후보: “알림, 이제 똑똑하게” / “놓치지 않는 알림” (미확정)

할 일

- 부하 테스트 (준호, 이번 주)

- QA 일정 잡기 (담당 미정)

- 알림 묶어보내기 기획 1장 (본인)

- 웨비나 고객 사례 섭외 2곳

- 웨비나 랜딩페이지 (민지)

- 베타 코드 발급 마케팅에 문의

- 출시 공지 초안

## 3. 정리

알림 v2 출시의 핵심은 ‘알림 묶어 보내기’ 개선과 출시 전 부하 테스트 완료예요. 출시일(11/10)은 부하 테스트 결과를 보고 이번 주 금요일에 확정하기로 했고, 웨비나는 출시 다음 주를 목표로 마케팅과 함께 준비해요. QA 일정·담당자가 아직 정해지지 않은 점이 가장 큰 미결 사항이라 우선 정리가 필요해요.