## Slide 1
진행 보고
알림 기능 v2 출시 준비
보고일 2026. 6. 28
보고자 데이먼

## Slide 2
AGENDA
오늘 이야기할 것
01
전체 정리
02
진행 상세
03
과제
04
앞으로의 예정
05
질문 타임
2

## Slide 3
SUMMARY
전체 정리
1
1
11월 출시 목표
알림 기능 v2를 11월 초~중순 목표로 준비 중
2
2
알림 묶어보내기
‘알림 과다’ 베타 피드백 반영해 핵심 개선
3
3
출시 연계 웨비나
마케팅과 공동으로 출시 시점 웨비나 준비
3

## Slide 4
PROGRESS 1 / 제품 개발
진행 상세 ① 제품
알림 묶어보내기 기획서 작성 진행 (담당: 본인)
푸시 서버 부하 테스트 — 이번 주 실시 (담당: 준호)
디자인 시안 1차 — 금요일까지 (담당: 민지)
※ 부하 테스트는 출시 전 반드시 완료해야 하는 선결 과제
4

## Slide 5
PROGRESS 2 / 일정·웨비나
진행 상세 ② 일정·웨비나
출시일은 11/10 잠정 — 부하 테스트 결과 보고 금요일 확정
웨비나는 출시 다음 주(11/18) 제안
구성: 실제 고객 사례 1~2개 + Q&A 20분
신청자에게 베타 코드 사전 제공해 참여율 제고
녹화본은 블로그·유튜브로 재활용
5

## Slide 6
ISSUES
과제
QA 일정·담당자 미정 — 우선 확정 필요
부하 테스트 결과에 따라 출시 한 주 연기 가능성
웨비나 제목 미확정 (후보 검토 중)
가격 정책은 이번 범위 외 (추후 논의)
6

## Slide 7
NEXT STEPS
앞으로의 예정
이번 주
푸시 서버 부하 테스트
금요일
출시일 확정 · 디자인 시안 1차
11/10 (잠정)
알림 v2 출시
11/18
연계 웨비나 진행
7

## Slide 8
질문 타임
Q & A