# 기획서 초안

알림 기능 v2 출시 및 연계 웨비나

## 1. 개요

알림 기능 v2를 출시하면서 베타 피드백에서 반복적으로 제기된 ‘알림 과다’ 문제를 해소하기 위해 알림을 묶어 보내는 방식을 도입하고, 출시 시점에 맞춰 마케팅과 공동으로 웨비나를 열어 신규 사용자 유입과 고객 참여를 함께 끌어올리려는 기획이에요.

## 2. 배경: 왜 필요한가?

- 베타 피드백에서 ‘알림이 너무 많다’는 의견이 다수 → 알림을 묶어 보내는 개선이 필요

- 마케팅에서 출시일을 빨리 확정해 달라는 요청이 있고, 웨비나 공동 진행을 먼저 제안함

- 출시 전 푸시 서버 부하 테스트가 아직 완료되지 않아, 출시의 선결 조건으로 반드시 필요

## 3. 구체적으로 할 일

- 알림 묶어보내기 기획서 1장 작성 (담당: 본인)

- 푸시 서버 부하 테스트 (담당: 준호, 이번 주)

- QA 일정 수립 (담당 미정)  〔검토 필요〕

- 디자인 시안 1차 (담당: 민지, ~금요일)

- 웨비나 준비

  - 실제 고객 사례 1~2개 발표 + 종료 후 Q&A 20분 구성

  - 신청자에게 베타 코드 사전 제공해 참여율 제고

  - 고객 사례 섭외 2곳

  - 웨비나 랜딩페이지 제작 (담당: 민지)

  - 베타 코드 발급 건 마케팅에 문의

  - 녹화본을 블로그·유튜브로 재활용

  - 제목 후보: “알림, 이제 똑똑하게” / “놓치지 않는 알림” (확정 안 됨)  〔검토 필요〕

- 출시 공지 초안 작성

- 가격 정책은 이번 범위에서 제외 (추후 검토)

## 4. 기대할 수 있는 효과

- 알림 묶어보내기로 ‘과다 알림’ 불만 감소 및 사용자 경험 개선

- 출시 연계 웨비나로 신규 사용자 유입과 고객 참여 확대 (베타 코드 사전 제공 시 참여율 상승 기대)

- 웨비나 녹화본을 블로그·유튜브로 재활용해 콘텐츠 자산 확보

## 5. 필요한 것

- 푸시 서버 부하 테스트 환경 및 리소스

- 디자인 시안, 웨비나 랜딩페이지 (디자인: 민지)

- 웨비나 발표용 고객 사례 협조 2곳

- 베타 코드 (마케팅 협조)

- QA 담당자 및 일정  〔검토 필요〕

- 웨비나 참가자 목표치 및 예산 (수치 미정)  〔검토 필요〕

- 부하 테스트 목표 기준치 (수치 미정)  〔검토 필요〕

## 6. 일정

※ 메모 간 출시일 정보가 서로 달라 모두 병기함

- 출시 목표일(상충): ① ‘11월 초’ / ② ‘11월 둘째 주’ / ③ ‘11/10’(지영 제안, 잠정)

  - 부하 테스트 결과를 보고 금요일에 최종 확정 예정

  - 최악의 경우 한 주 연기 가능성 공유됨

- → 출시일 확정 필요  〔검토 필요〕

- 부하 테스트: 이번 주

- 디자인 시안 1차: 금요일

- 웨비나 일정: 11/18 제안(출시 다음 주), 미확정  〔검토 필요〕

- QA 일정: 미정  〔검토 필요〕