# 팀 회의록

알림 기능 v2 출시 준비

## 1. 회의 정보

| 일시 | 10월 14일 (화) |
| --- | --- |
| 장소 | 메모에 없음 |
| 참석자 | 지영, 준호, 본인, 디자인 민지(잠깐 참석) |

## 2. 논의한 내용

- 알림 기능 v2 출시 목표를 11월 초로 잡고 있어요. 둘째 주 얘기가 있었고, 지영님은 11월 10일을 언급했어요.

- 베타 피드백에서 알림이 너무 많다는 의견이 많아서, 묶어서 보내는 방안을 검토하기로 했어요.

- 준호님이 푸시 서버 부하 테스트가 아직 안 됐다고 공유했고, 출시 전에 꼭 해야 해요.

- 마케팅에서 먼저 제안해서 웨비나를 함께 하자는 얘기가 나왔어요.

- 가격 정책은 이번 범위가 아니라서 나중에 다루기로 했어요.

- 민지님이 디자인 시안 1차를 금요일까지 주기로 했어요.

- 웨비나 아이디어로는 기능 설명만 하면 지루하니 실제 고객 사례 1~2개를 보여주고, 끝나고 Q&A 20분을 두고, 신청자에게 베타 코드를 미리 주면 참여율이 오를 것 같다는 의견이 있었어요. 제목 후보로 “알림, 이제 똑똑하게”, “놓치지 않는 알림”이 나왔지만 아직 마음에 들진 않고, 녹화본은 나중에 블로그나 유튜브로 재활용하기로 했어요.

- 이후 슬랙 논의(10/15)에서 출시일을 11월 10일로 확정할지 얘기했는데, 부하 테스트 결과를 보고 정하기로 했어요. 최악의 경우 한 주 밀릴 수 있다는 점도 공유됐어요. 웨비나는 출시 다음 주인 11월 18일이 어떨지 제안이 나왔어요.

## 3. 결정된 것

- 출시일은 11월 10일로 잠정 잡고, 금요일에 다시 결정하기로 했어요.

- 가격 정책은 이번 범위에서 제외하기로 했어요.

- 웨비나 녹화본은 나중에 블로그·유튜브로 재활용하기로 했어요.

## 4. 할 일 목록

| 무엇을 | 누가 | 언제까지 |
| --- | --- | --- |
| 부하 테스트 | 준호 | 이번 주 |
| QA 일정 잡기 | 미정 | 미정 |
| 알림 묶어보내기 기획 한 장 | 본인 | 메모에 없음 |
| 웨비나 고객 사례 섭외 2곳 | 메모에 없음 | 메모에 없음 |
| (웨비나) 랜딩페이지 | 민지 | 메모에 없음 |
| 디자인 시안 1차 | 민지 | 금요일 |
| 베타 코드 발급 마케팅에 문의 | 메모에 없음 | 메모에 없음 |
| 출시 공지 초안 | 메모에 없음 | 메모에 없음 |

## 5. 다음 회의 일정

- 금요일에 출시일을 다시 결정하기로 했어요. (구체적 시간·장소는 메모에 없음)